| البرامج المستهدفة في مجال الري واستصلاح الأراضي |  |
| --- | --- |
| اسم الخدمة | إنشاء السدود والحواجز المائية |
| جهة تقديم الخدمة | قطاع الري واستصلاح الأراضي ( الإدارة العامة لمنشئات الري ) |
| المستفيد من الخدمة | المواطنين |
| شروط الحصول على الخدمة | - وجود الموقع المناسب من كافة النواحي الجيولوجية , الإنشائية , الهيدرولوجية - توفر الأراضي الزراعية التي تستفيد من إنشاء المشروع - الاتفاق مع المستفيدين حول إقامة المشروع - التنازل عن كافة الأراضي في موقع المشروع والمواد التي يتم إنشاء المشروع منها |
| الوثائق المطلوبة | - محضر اتفاق بين السلطة المحلية - وثيقة التنازل عن الأرض في موقع المشروع معمدة من السلطة المحلية في المديرية |
| النماذج المستخدمة | - استمارة التنازل - استمارة الضوابط والمعايير - استمارة الدراسة والمساحة والتصاميم - الوثائق والمخططات والمواصفات والتكاليف التقديرية |
| رسوم نقدية | لا يوجد |
| الإجراءات | - التقدم بطلب من السلطة المحلية إلى الوزير لإحالته إلى الجهة المختصة - الإجراءات المتخذة في إطار قطاع الري واستصلاح الأراضي ( منشئات الري ) واستصلاح الأراضي في الإدارة العامة لمنشات الري - البحث عن تمويل للمشروع |
| زمن انجاز الخدمة | زمن الانجاز الدراسات حسب الإمكانيات والأوليات وحجم المشروع وتستغرق حوالي شهرين إلى ثلاثة أشهر |

| اسم الخدمة | طلب إعداد الدراسات لمنشات الري ( سدود , قنوات , خزانات , كرفانات , حواجز) |
| --- | --- |
| جهة تقديم الخدمة | قطاع الري واستصلاح الأراضي ( الإدارة العامة لمنشئات الري ) |
| المستفيد من الخدمة | المزارعين والمواطنين |
| شروط الحصول على الخدمة | - توفر موقع مناسب من جميع النواحي الجيولوجية والهيدرولوجية – الزراعية – البيئة - الاتفاق بين المستفيدين على إعداد الدراسة للمشروع - تقديم التنازل عن أي مواد او ارض زراعية في وسط البحيرة |
| الوثائق المطلوبة | - استمارة التنازل عن الأرض والمواد في موقع المشروع - محضر اتفاق بين المستفيدين حول إقامة المشروع |
| النماذج المستخدمة | - استمارة خاصة بالضوابط والمعايير - استمارات إعداد الدراسات والتصاميم - وثائق الدراسات والمساحة والتصاميم من مخططات وكميات ومواصفات |
| رسوم نقدية | لا يوجد |
| الإجراءات | - رسالة السلطة المحلية محالة من الأخ الوزير إلى قطاع الري واستصلاح الأراضي ( منشئات الري ) واستصلاح الأراضي - تقديم طلب رسمي بإعداد الدراسة المطلوبة للأخ الوزير عبر السلطة المحلية - إحالة الموضوع إلى المختصين في القطاع لتكليف طاقم فني متكامل - نزول الفريق الفني إلى الموقع للتأكد من صلاحية الموقع ودراسة جدوى المشروع - إدراج المشروع ضمن خطة الوزارة ومن مخصصات المحافظة المرصودة |
| زمن انجاز الخدمة | بخصوص الدراسات والتصاميم فان الوقت المتطلب لاستكمالها هو في حدود ثلاثة أشهر وفيما يرتبط بجانب التنفيذ يعتمد على توفر مصدر التمويل |

| اسم الخدمة | دراسة المنشئات المائية الحواجز / السدود/ الكرفانات / تبطين قنوات الري |
| --- | --- |
| جهة تقديم الخدمة | قطاع الري واستصلاح الأراضي ( الإدارة العامة لمنشئات الري ) |
| المستفيد من الخدمة | المواطنين |
| شروط الحصول على الخدمة | - تقديم طلب إلى الإدارة العامة للري |
| الوثائق المطلوبة | لا يوجد |
| النماذج المستخدمة | لا يوجد |
| رسوم نقدية | حسب حجم المشروع |
| الإجراءات | - نزول المهندس إلى الموقع لإعداد الدراسات والتصاميم وجداول الكميات لتحديد التكلفة التقديرية |
| زمن انجاز الخدمة | حسب طبيعة المشروع وحسب توفر الاعتماد |

| اسم الخدمة | (الإشراف على تنفيذ مشاريع منشات الري ) سدود , حواجز , خزانات , قنوات , كرفانات |
| --- | --- |
| جهة تقديم الخدمة | قطاع الري واستصلاح الأراضي ( الإدارة العامة لمنشئات الري ) |
| المستفيد من الخدمة | المواطنين |
| شروط الحصول على الخدمة | - استكمال الدراسات والتصاميم وتوفر التمويل - استكمال إجراءات التعاقد مع الجهات المنفذة |
| الوثائق المطلوبة | - التصاميم وجداول الكميات والمواصفات الفنية المعمدة من المقاول المنفذ الذي تم إرساء العطاء علية |
| النماذج المستخدمة | - التقارير الدورية للمهندس المشرف الدوري والمشرف المقيم والمخططات التنفيذية - تقارير مختبرات فحص الجودة للمواد المستخدمة - المستخلصات التي تعد للجهة المنفذة بحسب الانجاز |
| رسوم نقدية | بدل إشراف يستقطع من كل مستخلص بواقع 3% من القيمة الإجمالية للمشروع |
| الإجراءات | - إحالة ملف المشروع إلى الجهة المخولة بالإشراف - تكوين طاقم إشراف مكون من مهندس دوري – مهندس مقيم – مهندس مساح - تسليم الموقع للجهة المنفذة بعد مطابقة موقع المشروع مع الدراسات - البدء بالتنفيذ بموجب الوثائق التعاقدية |
| زمن انجاز الخدمة | الفترة التعاقدية المعتمدة للمشروع ضمن الوثائق التعاقدية |

| اسم الخدمة | إنشاء وتشكيل إدارات لتشغيل وصيانة المنشئات المائية الجديدة والمشاريع القائمة |
| --- | --- |
| جهة تقديم الخدمة | قطاع الري واستصلاح الأراضي ( الإدارة العامة لمنشئات الري ) |
| المستفيد من الخدمة | المزارعين |
| شروط الحصول على الخدمة | - استكمال المشروع وتنفيذه واستلامه من السلطة المحلية او مكتب الوزارة في إطار السلطة المحلية |
| الوثائق المطلوبة | - محاضر الاستلامات للمشروع - بيانات المشروع الفنية والمالية - محاضر الاتفاق على تشكيل جمعيات لمستخدمي المياه |
| النماذج المستخدمة | - استمارات حول إلية إدارة تشغيل صيانة المنشات |
| رسوم نقدية | يتم الاتفاق على وضعها بين المستفيدين |
| الإجراءات | - يتم بالتنسيق مع مكاتب الزراعة والري في إطار المشاريع التي تقع في نشاط كل مكتب تشكيل جمعيات مستخدمي المياه |
| زمن انجاز الخدمة | بعد استكمال تنفيذ المشروع وخلال فترة لا تتعدى شهر |

| اسم الخدمة | صيانة وإصلاح السدود والقنوات الرئيسية والفرعية وتصفيتها من الرواسب وإقامة الدفاعات الترابية |
| --- | --- |
| جهة تقديم الخدمة | قطاع الري واستصلاح الأراضي ( الإدارة العامة لمنشئات الري ) |
| المستفيد من الخدمة | المزارعين |
| شروط الحصول على الخدمة | لا يوجد |
| الوثائق المطلوبة | لا يوجد |
| النماذج المستخدمة | لا يوجد |
| رسوم نقدية | لا يوجد |
| الإجراءات | - تنفيذ الأعمال في مجاري السيول |
| زمن انجاز الخدمة | من 1 – 2 شهر |